HelpDesk Pro – Meilensteinliste

Projektplanung | 14.04. – 28.04.2025 | 3 Termine × 2 × 50 min

# Gesamtübersicht

Jede Session hat 2 Einheiten je 50 Minuten. Drei Termine insgesamt.

| Meilenstein | Datum | Person A – Backend | Person B – Frontend |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 – Grundstruktur | 14.04.2025 | Projektstruktur (Core/Api/Infrastructure), Models, SQLite-DB, Dependency Injection, alle API-Endpunkte | Projektstruktur WPF, App.xaml Styles, Login-Fenster, MainWindow mit Navigation |
| M2 – Kernlogik | 21.04.2025 | StatusTransitionService, ConsoleEmailService (Mock), TicketFilterService, Repository-Pattern | TicketListPage mit Filtern, TicketDetailPage, Kommentar-Funktion, ApiService |
| M3 – Präsentation | 28.04.2025 | Seed-Daten (4 User, 7 Tickets, Kommentare), Swagger-Doku, Bugfixes, Demo vorbereiten | Status-/Prioritäts-Badges (Farben), AdminPage, MyTicketsPage, End-to-End-Test, Präsentation |

# Meilenstein 1 – 14.04.2025 | Grundstruktur & Setup

Ziel: Lauffähiges Grundgerüst mit 4-Schichten-Architektur, SQLite-Datenbank, vollständige API-Basis, WPF Login-Fenster und Hauptnavigation.

## Einheit 1 (50 min) – Projektaufbau

- Solution anlegen: HelpDeskPro.sln mit Projekten Api, Core, Infrastructure und Wpf

- Models definieren: Ticket, User, Comment + Enums (TicketStatus, Priority, UserRole)

- AppDbContext mit SQLite aufsetzen, Beziehungen (Ticket ↔ User, Comment ↔ Ticket) konfigurieren

- Dependency Injection in Program.cs konfigurieren (Repositories, Services, DbContext)

- [Frontend] WPF-Projekt anlegen, App.xaml mit globalen Styles (Farben, Button-Stile, Card-Stile), MainWindow mit Sidebar-Navigation

## Einheit 2 (50 min) – API-Grundgerüst & Login

- POST /api/tickets – Ticket erstellen (mit Titelvalidierung)

- GET /api/users, GET /api/users/{id}/tickets – Benutzer und deren Tickets abrufen

- PATCH /api/tickets/{id}/status und /assign – Status und Zuweisung ändern

- [Frontend] LoginWindow: Benutzerauswahl per ComboBox, AuthState-Service, Weiterleitung zum MainWindow

- Smoke-Test: API läuft, Endpunkte antworten mit 200

Abnahmekriterium M1: dotnet run startet fehlerfrei, alle API-Endpunkte erreichbar und via Swagger testbar, WPF Login-Fenster zeigt Benutzer aus der API.

# Meilenstein 2 – 21.04.2025 | Kernlogik & UI

Ziel: Vollständige Workflow-Logik, E-Mail-Mock, Such-/Filterlogik im Backend, Ticket-Liste und Detailansicht mit Kommentarfunktion im WPF-Frontend.

## Einheit 3 (50 min) – Backend-Logik

- StatusTransitionService: Open → InProgress → Closed (mit Validierung, Reopen Closed → Open möglich)

- ConsoleEmailService (IEmailService-Mock): E-Mail-Ausgabe bei Ticket-Erstellen, Status-Änderung und neuem Kommentar

- TicketFilterService: Filterung nach Status, Priorität, AssignedToUserId, CreatedByUserId und Freitextsuche

- Repository-Pattern umgesetzt: TicketRepository, UserRepository, CommentRepository mit vollständigen Includes (EF Core)

## Einheit 4 (50 min) – Frontend-Kernfeatures

- TicketListPage: DataGrid mit allen Tickets, Echtzeit-Filterleiste (Status, Priorität, Freitextsuche), Doppelklick öffnet Detail

- TicketDetailPage: Detailansicht mit Status-Änderung (inkl. Fehler-/Erfolgsanzeige) und Ticket-Zuweisung für Admins

- Kommentarfunktion: Kommentarliste mit Autor und Zeitstempel, Textarea zum Absenden neuer Kommentare

- ApiService: HTTP-Kommunikation mit Backend (HttpClient), JSON-Deserialisierung, Fehlerbehandlung

Abnahmekriterium M2: Status-Übergang funktioniert und wird validiert, ConsoleEmailService loggt in Konsole, Ticket-Liste filtert korrekt nach Status/Priorität/Suchtext.

# Meilenstein 3 – 28.04.2025 | Präsentation

Ziel: Bugfixes, vollständige Seed-Daten, Admin-Panel, MyTickets-Seite, Präsentation der Gesamtlösung.

## Einheit 5 (50 min) – Finalisierung

- Seed-Daten: 4 User (1 Admin + 3 Employee), 7 Tickets in verschiedenen Status/Prioritäten, 4 Demo-Kommentare

- Bugfix Status-Änderung: API erwartet Integer (0/1/2), nicht String – ApiService korrigiert

- Admin-Rolle: Ticket-Zuweisung per ComboBox, AdminPage mit Statistiken (Gesamt/Offen/InProgress/Closed)

- [Frontend] Converters für Status-/Prioritäts-Badges (Farbe + Hintergrundfarbe), MyTicketsPage, NewTicketDialog

## Einheit 6 (50 min) – Demo & Präsentation

- Live-Demo: Ticket erstellen → zuweisen → Open → InProgress → Closed

- E-Mail-Mock in Console zeigen

- Code-Walkthrough Backend: StatusTransitionService, TicketFilterService, Repository-Pattern

- Code-Walkthrough Frontend: TicketListPage, TicketDetailPage, Converters, ApiService

- Q&A und Feedback

Abnahmekriterium M3: End-to-End-Flow live demonstrierbar, alle Features aus der Anforderung abgedeckt.

# Aufgaben-Checkliste nach Rolle

## Person A – Backend

- [x] M1: Projektstruktur (Core/Api/Infrastructure), Models, AppDbContext (SQLite), alle API-Endpunkte

- [x] M2: StatusTransitionService, ConsoleEmailService (IEmailService), TicketFilterService, Repository-Pattern

- [x] M3: Seed-Daten (4 User, 7 Tickets, 4 Kommentare), Admin-Zuweisung, Bugfixes, Demo vorbereitet

## Person B – Frontend

- [x] M1: WPF-Projekt, App.xaml Styles, LoginWindow, MainWindow mit Sidebar-Navigation

- [x] M2: TicketListPage mit Filtern, TicketDetailPage mit Status-Änderung, Kommentarfunktion, ApiService

- [x] M3: Status-/Prioritäts-Badges (Converters), AdminPage, MyTicketsPage, NewTicketDialog, End-to-End-Test